네트워크 게임 프로그래밍

프로젝트 추진 계획서

2022182035 임채은(팀장)

2022180039 최미나

2022184031 임수영

목차

1. 애플리케이션 기획3

A. 게임 소개3

B. 수정 및 추가할 내용3

C. 조작 Key3

D. Monster와 Item3

E. 스테이지4

2. High-level 디자인6

A. 플로우 차트6

B. 서버와 클라이언트 흐름7

3. Low-level 디자인9

A. 패킷9

B. 서버11

C. 클라이언트14

D. 멀티 스레드 함수15

4. 팀원 간 역할 분담16

5. 개발 환경17

6. 개발 일정18

1. 애플리케이션 기획

A. 게임 소개

| 이름 | 대초원의 모험 |
| --- | --- |
| 작업자 | 최미나, 임수영 (윈도우 프로그래밍) |
| 장르 | 2D 탑뷰 아케이드 게임 |
| 참고한 게임 | 스타듀밸리 대초원 왕의 모험 |

B. 수정 및 추가할 내용

• LobbyScene, GameNetwork 클래스 추가

• ESC 입력 시 이전 Scene으로 돌아가기 기능 추가

C. 조작 Key

| WASD | 상하좌우 이동 |
| --- | --- |
| 방향키 | 총알 발사 방향 |
| Space Bar | 아이템 사용 |
| Shift | 폭탄 발로 차기 |

D. Monster와 Item

[Monster]

• 상하좌우 4방향에서 랜덤하게 생성

• 처치 시 효과가 나오고 확률적으로 아이템을 떨어뜨림

• 플레이어와 충돌시 플레이어의 목숨 -1 후 플레이어가 화면 중앙에서 부활함

• 몬스터 종류 및 특징

| 종류 | 특징 | 사망 조건 |
| --- | --- | --- |
| 일반 몬스터 | X | 총알 1번 맞음 |
| 부활 몬스터 | 총알을 한 번 맞으면 기절하고 부활함 | 부활 후 총알 1번 맞음 |
| 탱커 몬스터 | 덩치가 큼 | 총알 5번 맞음 |
| 설치형 몬스터 | 일정 시간이 지나면 장애물로 변함 | 장애물 변신 전 1번, 장애물 변신 후 3번 맞음 |
| 폭탄 몬스터 | 시간 간격을 두고 폭탄 설치, 설치 시 정지함 | 총알 1번 맞음 |

[Item]

• 몬스터 처치 시 얻는 아이템

| 아이템 | 능력(일시) |
| --- | --- |
| 캐릭터 얼굴 | 목숨 +1 |
| 탄창 | 공속 증가 |
| 벼락 | 게임 화면 내 모든 몬스터 처치 |
| 물레바퀴 | 모든 방향으로 총알 발사 |
| 커피 | 이동 속도 증가 |
| 총(샷건) | 한 방향으로 총알 3개씩 발사 |
| 시계 | 몬스터 정지 시키기 |

E. 스테이지

• 총 4개의 스테이지

• 몬스터를 다 잡지 못하면 다음 스테이지로 넘어갈 수 없음

• 스테이지마다 각각 다른 장애물 존재

• 장애물: 나무 장애물, 설치형 몬스터, 굴러다니는 선인장(플레이어와 충돌 시 플레이어 목숨 -1)

| 스테이지 1 | 스테이지 2 |
| --- | --- |
| 스테이지 3 | 스테이지 4 |

2. High-level Design

A. 플로우 차트

B. 서버와 클라이언트 흐름

1) 서버와 클라이언트의 연결

[서버]

| 번호 | 흐름 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Winsock 초기화 | WSAStartup()을 호출해 소켓 라이브러리 초기화 |
| 2 | Socket 생성 | 대기 소켓 생성 |
| 3 | bind() | 서버의 IP 주소와 포트를 socket에 연결 |
| 4 | listen() | 대기 소켓을 생성하고 대기 상태로 전환 |
| 5 | accept() | 클라이언트가 connect 요청하면, 새로운 전용 socket을 생성 |

[클라이언트]

| 번호 | 흐름 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Winsock 초기화 | WSAStartup()을 호출 |
| 2 | 서버 연결 | • 서버의 IP 주소와 포트 번호 입력 • connect()를 호출해 서버에 접속 요청을 보냄 |

2) Lobby와 Room

[서버]

| 번호 | 흐름 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Room List 관리 | 존재하는 Room의 정보를 관리(Room ID, 인원, 방장의 ID) |
| 2 | Room List 송신 | 클라이언트가 로비에 입장하면, Room List를 보냄 |
| 3 | Room 입장 | 클라이언트가 입장할 Room ID를 보내면, 해당 Room에 Player를 추가 (한 Room의 최대 인원은 3명) |
| 4 | Room에서 게임 시작 송신 | 방장이 Start 버튼을 누르면, 서버는 해당 Room의 모든 클라이언트에게 게임 시작 메세지를 전송 |

[클라이언트]

| 번호 | 흐름 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Lobby 입장 | 서버로부터 Room List를 받고, 화면 출력 |
| 2 | Room 선택 | 입장할 Room을 선택하여 서버에 Room Id 전송 |
| 3 | Room 입장 | 서버로부터 확인 메시지를 받고 Room Scene으로 전환 |
| 4 | 시작 대기 | 방장이 Start를 누를 때까지 기다림 |

3) Game Scene

[서버]

| 번호 | 흐름 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 플레이어 데이터 수신 | • 각 클라이언트의 정보를 수신(Object Type, 위치, 속도 등) • 게임 데이터를 업데이트 |
| 2 | 오브젝트 동기화 | 서버는 클라이언트에게 주기적으로 게임 데이터를 보내 동기화 |
| 3 | 몬스터 AI | 몬스터 로직 처리 후 클라이언트에게 송신 |
| 4 | 아이템 및 충돌 처리 | 아이템 사용, 충돌 확인 등 이벤트 발생 시 데이터를 송신 |
| 5 | 스테이지 클리어 | 몬스터를 다 처치하면, 다음 스테이지로 전환하라는 메시지를 보냄 |

[클라이언트]

| 번호 | 흐름 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 플레이어 조작 | 키 입력에 따른 위치, 뱡향, 상태 등을 서버로 보냄 |
| 2 | 오브젝트 동기화 | 서버에서 받은 정보로 다른 플레이어 및 오브젝트 동기화 |
| 3 | 스테이지 클리어 | 스테이지 클리어 여부 수신 |

4) 결과 및 Room 복귀

[서버]

| 번호 | 흐름 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 게임 클리어 | 모든 스테이지 완료 시 메시지 전송 |
| 2 | 플레이어가 나갔을 때 | • 어떤 클라이언트가 종료했는지 id를 보냄 • 남은 플레이어에게 떠난 플레이어를 알려줌 |

[클라이언트]

| 번호 | 흐름 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 게임 클리어 수신 | 클리어 메시지를 받으면, 결과 출력 후 기존 Room으로 복귀 |
| 2 | 떠난 플레이어 반영 | 떠난 플레이어 정보를 받으면 해당 Room에서 해당 플레이어 삭제 |
| 3 | 이어하기 or Lobby로 나가기 | 자동으로 Room으로 복귀 후 Lobby로 나가거나 같은 Room에서 다시 플레이 |

3. Low-level Design

A. 패킷

• 클라이언트 패킷

C_EnterRoom

{

int roomID;

}

C_LeaveRoom

{

int roomID;

}

C_StartGame

{

int roomID;

}

C_EndGame

{

int roomID;

}

C_UpdateObjectState

{

int objectID;

ObjectType type;

ObjectState state;

}

C_UpdateDir

{

int objectID;

ObjectType type;

Dir dir;

}

C_Move

{

int objectID;

ObjectType type;

Vertex pos;

}

C_AddRoom

{

int roomID;

}

C_RemoveRoom

{

int roomID;

}

C_Collision

{

CollisionType collisionType;

int objectID1;

ObjectType type1;

Vertex pos1;

int objectID2;

ObjectType type2;

Vertex pos2;

}

C_UseItem

{

int objectID;

ObjectType itemType;

}

• 서버 패킷

S_SendRoomList

{

int roomID[roomCount];

std::string roomTitle[roomCount];

RoomState state[roomCount];

int playerNum;

}

S_EnterRoomResult

{

bool result;

}

S_AddObject

{

int objectID;

ObjectType type;

Vertex pos;

}

S_RemoveObject

{

int objectID;

ObjectType type;

}

S_UpdateRoomState

{

int roomID;

RoomState state;

}

S_UpdateObjectState

{

int objectID;

ObjectType type;

ObjectState state;

}

S_UpdateDir

{

int objectID;

ObjectType type;

Dir dir;

}

S_Move

{

int objectID;

ObjectType type;

Vertex pos;

}

S_ChangeNextStage

{

int stageNum;

}

S_AddRoom

{

int roomID;

RoomState state;

}

S_RemoveRoom

{

int roomID;

}

S_CollisionResult

{

bool result;

}

S_MonsterDamaged

{

int objectID;

ObjectType type;

int monsterHP;

}

S_ItemUseResult

{

bool result;

}

B. 서버

class ServerFramework

{

public:

ServerFramework();

~ServerFramework();

public:

void Update();

void ProcessSend();

void ProcessRecv();

public:

void AddRoom();

void RemoveRoom();

public:

template <class T>

std::vector<char*> CreatePacket();

};

class Room

{

public:

Room();

~Room();

public:

void Update();

public:

void EnterRoom();

void LeaveRoom();

private:

void AddObject();

void RemoveObject();

public:

void SetID();

int GetID();

void SetState();

RoomState GetState();

};

class Player : public GameObject {

public:

Player();

virtual void Update();

}

class State {

public:

virtual void Enter(GameObject* object) = 0;

virtual void Exit(GameObject* object) = 0;

virtual void Doing(GameObject* object) = 0;

};

class MoveToTarget : public State {

public:

virtual void Enter(GameObject* object) override;

virtual void Exit(GameObject* object) override;

virtual void Doing(GameObject* object) override;

};

class SetTarget : public State {

public:

virtual void Enter(GameObject* object) override;

virtual void Exit(GameObject* object) override;

virtual void Doing(GameObject* object) override;

};

class Bomb : public State {

public:

virtual void Enter(GameObject* object) override;

virtual void Exit(GameObject* object) override;

virtual void Doing(GameObject* object) override;

};

class Dead : public State {

public:

virtual void Enter(GameObject* object) override;

virtual void Exit(GameObject* object) override;

virtual void Doing(GameObject* object) override;

};

class UseItem : public State {

public:

virtual void Enter(GameObject* object) override;

virtual void Exit(GameObject* object) override;

virtual void Doing(GameObject* object) override;

};

class StateMachine {

public:

StateMachine(GameObject* object);

~StateMachine();

void Start();

void Update();

void ChangeState(State* state);

private:

GameObject* _object{};

State* _curState{};

};

enum class ObjectType

{

Player,

Monster,

Button,

Item,

};

struct Vertex

{

int x, y;

};

class GameObject {

public:

GameObject();

~GameObject();

virtual void Update();

virtual void Move();

virtual void FindTarget();

void SetObjectType(ObjectType type);

ObjectType GetObjectType();

void SetPos(Vertex pos);

StateMachine* GetStateMachine();

Vertex GetTargetPos();

void SetTargetPos(Vertex target);

Vertex GetPos();

}

class Monster : public GameObject {

public:

Monster();

void Move() override;

void Update() override;

};

class TankMonster : public Monster {

public:

TankMonster();

void FindTarget() override;

};

class RespawnMonster : public Monster {

public:

RespawnMonster();

void FindTarget() override;

};

class ObstacleMonster : public Monster {

public:

ObstacleMonster();

void FindTarget() override;

};

class NormalMonster : public Monster {

public:

NormalMonster();

void FindTarget() override;

};

class BomberMonster : public Monster {

public:

BomberMonster();

void FindTarget() override;

};

enum class ItemType

{

Life,

Magazine,

Lightning,

Waterwheel,

Coffee,

Shotgun,

Hourglass,

};

class Item : public GameObject {

public:

Item(ItemType);

virtual void Update();

};

class Bomb : public GameObject {

public:

virtual void Update();

};

class Projectile : public GameObject {

public:

virtual void Update();

virtual void Move();

};

C. 클라이언트

class GameNetwork

{

public:

GameNetwork();

~GameNetwork();

public:

void Update();

private:

void ProcessSend();

void ProcessRecv();

public:

template <class T>

std::vector<char*> CreatePacket();

};

class LobbyScene : public Scene

{

public:

LobbyScene();

virtual ~LobbyScene();

public:

virtual void Update();

virtual void Render();

public:

void AddRoom();

void RemoveRoom();

void ProcessInput() override;

};

class GameObject {

public:

void SyncData(); // 변경된 정보를 GameNetwork에 알림

};

D. 멀티 스레드 함수

DWORD WIMAPI InGameThread()

DWORD WINAPI AcceptThread()

4. 팀원 간 역할 분담

| 임채은 | • 클라이언트/서버 연동을 위한 클라이언트 코드 추가 GameNetwork::GameNetwork() GameNetwork::~GameNetwork() GameNetwork::Update() GameNetwork::ProcessSend() GameNetwork::ProcessRecv() LobbyScene::LobbyScene() LobbyScene::~LobbyScene() LobbyScene::Update() LobbyScene::Render() LobbyScene::AddRoom() LobbyScene::RemoveRoom() LobbyScene::ProcessInput() GameObject::SyncData() |
| --- | --- |
| 최미나 | • 멀티 스레드 동기화 TankMonter::FindTarget() NormalMonter:: FindTarget() ObstacleMonter:: FindTarget() RespawnMonter:: FindTarget() BomberMonter:: FindTarget() MoveToTarget::Enter, Exit, Doing SetTarget:: Enter, Exit, Doing Bomb:: Enter, Exit, Doing Dead:: Enter, Exit, Doing UseItem:: Enter, Exit, Doing StateMachine::StateMachine(GameObject* object); StateMachine::~StateMachine(); StateMachine::Start(); StateMachine::Update(); StateMachine::ChangeState(State* state); GameObject::GameObject(); GameObject::Move(); GameObject::FindTarget(); Player::Player(); Player::Update(); DWORD WIMAPI InGameThread() Item::Item(ItemType) Item::Update(); Bomb::Update() Projectile::Update() Projectile::Move() |
| 임수영 | • 서버/클라 연동 및 ServerFramework, Room 구현 ServerFramework::ServerFramework() ServerFramework::~ServerFramework() ServerFramework::Update() ServerFramework::ProcessSend() ServerFramework::ProcessRecv() ServerFramework::AddRoom() ServerFramework::RemoveRoom() ServerFramework::CreatePacket() Room::Room() Room::~Room() Room::Update() Room::EnterRoom() Room::LeaveRoom() Room::AddObject() Room::RemoveObject() Room::SetID Room::GetID Room::SetState() Room::GetState() DWORD WINAPI AcceptThread() |

5. 개발 환경

| 작업 IDE | Visual Studio 2022 |
| --- | --- |
| 버전 관리 | Github |
| 개발 언어 | C++ |
| 네트워크 프로토콜 및 API | TCP/IP, Winsock |
| 입출력(I/O) 모델 | Select |
| 코딩 컨벤션 | • 변수 이름: camelCase, 멤버 변수 앞에 _ 붙이기 • 함수 이름: PascalCase • 클래스 이름: PascalCase |

6. 개발 일정(11월~12월) ■: 임수영 ■: 최미나 ■: 임채은

| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | DWORD WINAPI AcceptThread() |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | [ServerFramework] ServerFramework(), ~ServerFramework(), Update() [Room] Room(), ~Room |  |  |  |  | [ServerFramework] Update(),ProcessSend(), CreatePacket() |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | [Room] SetState(), GetState(), GetID(),SetID() [ServerFramework] AddRoom(), RemoveRoom(), |  |  |  |  |  |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|  |  |  |  |  | [ServerFramework] Update(), ProcessRecv(), ProcessSend() [Room] EnterRoom(), AddObject(), Update() | [Room] LeaveRoom(), RemoveObject(), Update() |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|  | [ServerFramework] ProcessRecv(), ProcessSend() |  |  |  | [ServerFramework] ProcessRecv(), ProcessSend() [Room] Update() | [ServerFramework] ProcessRecv(), ProcessSend() [Room] Update() |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  | 테스트 및 버그 수정 | 테스트 및 버그 수정 |
| 8 | 9 |
|  | 최종 테스트 |

| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  | TankMonter, NormalMonter, ObstacleMonter, RespawnMonter, BomberMonter 클래스의 FindTarget(), | [GameObject] GameObject(), Move(), FindTarget(), [Projectile] Update(), Move() |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | MoveToTarget, SetTarget, Bomb, Dead, UseItem class |  |  | [Player] Player(), Update(); | Player::Update(); | Player::Update(); |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| [StateMachine] StateMachine(GameObject* object), ~StateMachine(), Start(),Update(), :ChangeState(State* state) | [Item] Item(ItemType), Update() |  |  |  |  |  |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|  |  |  |  |  | InGameThread() | InGameThread() |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| InGameThread() | InGameThread() |  |  |  | InGameThread() 동기화 | InGameThread() 동기화 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  | 테스트 및 버그 수정 | 테스트 및 버그 수정 |
| 8 | 9 | 10 |
|  | 최종 테스트 |  |

| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  | [GameNetwork] GameNetwork() – connect 연결 요청 ~GameNetwork(), Update() [LobbyScene] LobbyScene(), ~LobbyScene() | [GameNetwork] GameNetwork() – connect 연결 요청 ~GameNetwork(), Update() [LobbyScene] LobbyScene(), ~LobbyScene() |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | [GameNetwork] ProcessSend(), Update(), [LobbyScene] Render(),Update() |  |  |  | [GameNetwork] ProcessSend(), Update(), [LobbyScene] Render(),Update() | [GameNetwork] ProcessSend(), Update(), [LobbyScene] Render(),Update() |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | [GameNetwork] ProcessSend(), Update(), [LobbyScene] Render(),Update() |  |  |  | [LobbyScene] AddRoom(), RemoveRoom(), ProcessInput() | [LobbyScene] AddRoom(), RemoveRoom(), ProcessInput() |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|  | GameObject::SyncData() [GameNetwork] ProcessRecv(), Send() |  |  |  | GameObject::SyncData() [GameNetwork] ProcessRecv(), Send() | GameObject::SyncData() [GameNetwork] ProcessRecv(), Send() |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|  | GameObject::SyncData() [GameNetwork] ProcessRecv(), Send() |  |  |  | GameObject::SyncData() [GameNetwork] ProcessRecv(), Send() | GameObject::SyncData() [GameNetwork] ProcessRecv(), Send() |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  | 테스트 및 버그 수정 | 테스트 및 버그 수정 |
| 8 | 9 | 10 |
|  | 최종 테스트 |  |